## Slide 1: 1. AI業務自動化のご提案
［会社名］ / ［部署名］
生成AIで定型業務を自動化し、生産性を高める
［ 年 月］ 提案者：［氏名］

## Slide 2: 2. 本日のアジェンダ
① 現状の課題（なぜ取り組むのか）
② AIで何ができるか
③ 導入施策と期待効果
④ コスト・リスクと対策
⑤ 導入ロードマップと体制
⑥ ご依頼事項

## Slide 3: 3. なぜ今、AIなのか
人手不足とコスト増という構造的な課題
生成AIが「誰でも使える」実用水準に到達
競合・同業も活用を開始し、生産性格差が拡大
「使わないこと」自体が機会損失というリスクに

## Slide 4: 4. 現状の課題（数値で示す）
定型業務に月［200］時間を費やしている
作業が属人化し、品質にばらつきがある
本来注力すべき企画・顧客対応に時間を割けない
＝ 売上・成長の機会を逃している

## Slide 5: 5. AIで解決できること
文書作成：提案書・メール・議事録・報告書
情報収集・要約・翻訳
分類・分析・レポート作成
定型作業の自動連携（通知・転記）

## Slide 6: 6. 活用イメージ①：文書作成の自動化
Before：ゼロから作成し1本[3]時間
After：AIが構成案→本文→校正の下書き
人は確認と仕上げに集中
作成時間を50〜70%削減

## Slide 7: 7. 活用イメージ②：情報収集・要約
市場・競合調査を短時間で
長い資料・議事録を要点に要約
社内ナレッジから根拠つきで即回答
調査・読み込み工数を半減

## Slide 8: 8. 活用イメージ③：業務フロー連携
受信→分類→下書き→通知を自動化
表計算への転記・集計を自動化
手作業の転記をゼロに、ヒューマンエラー削減
担当者は判断・対応に専念

## Slide 9: 9. 導入施策の全体像
対象業務を効果の出やすい3つに絞って開始
ツール：ChatGPT / Claude ＋ 連携ツール
まず少人数で試し、効果を実測
スモールスタート→段階拡大

## Slide 10: 10. 期待効果（定量）
月間作業：200h → 90h（▲55%）
コスト換算：月 ▲約33万円
年間：約360万円の削減（試算）
※導入後に実測して補正する

## Slide 11: 11. 導入コスト
ツール利用料：月［15,000〜30,000］円
初期構築・教育：［150,000］円
投資回収：約［2〜3］か月
＝ 低リスク・短期回収の投資

## Slide 12: 12. ROI（投資対効果）
削減効果 ＞ コストで早期に黒字化
効果は導入後に実測・補正する
段階拡大で効果を最大化
時間削減分は新規業務・顧客対応へ再配分

## Slide 13: 13. リスクと対策①：情報管理
入力禁止情報（個人情報・機密）を明確に定義
法人向けプラン（入力を学習させない設定）を利用
利用ガイドラインで全社的に統制
アカウント・権限を情シスが管理

## Slide 14: 14. リスクと対策②：品質と権利
生成物は必ず人が最終確認
重要文書・対外文書はダブルチェック
著作権・引用元・商用条件を確認
「AIはたたき台、判断は人」を徹底

## Slide 15: 15. セキュリティ・ガバナンス
利用ガイドライン（社内ルール）の整備
アカウント・権限・ログの管理
相談窓口とインシデント対応フロー
定期的な見直しと教育

## Slide 16: 16. 導入ロードマップ
Phase1 試行（〜1か月）：3業務・5名で開始
Phase2 効果検証（1〜3か月）：30%削減を実証
Phase3 展開（3〜6か月）：3部門へ拡大
各フェーズでKPIを設定し月次で報告

## Slide 17: 17. 推進体制
責任者：意思決定・予算管理
推進担当：ガイドライン・教育・効果測定
情シス：セキュリティ・アカウント管理
現場リーダー：業務への落とし込み

## Slide 18: 18. 他社の活用事例
［同業A］：資料作成を60%削減
［同業B］：問い合わせ一次対応を自動化
［同業C］：翻訳外注費を大幅削減
＝ 自社でも再現可能

## Slide 19: 19. 成功のポイント
効果の出やすい業務から始める
プロンプト集・成功事例を共有して横展開
「使ってみる」文化を上長が後押し
小さな成功を可視化し、次へつなげる

## Slide 20: 20. ご依頼事項
試行フェーズ（〜1か月）の承認
対象業務・予算の合意
推進担当のアサイン
次回：効果報告とPhase2の判断

## Slide 21: 21. ご清聴ありがとうございました
質疑応答
お問い合わせ：［連絡先］